ABC PRO — Registo de Trabalho, Estado Atual e Transição para v12

Documento de continuidade: o que já foi feito, em que estado estamos e o que falta até à linha v12.

Versão do documento: 1.0 | Uso previsto: migração de contexto / continuidade entre chats

Finalidade Este documento resume o percurso do projeto até à v11.5, a lógica de validação em curso e os próximos passos concretos. Serve como segunda linha de segurança para garantir continuidade, mesmo que o histórico do chat fique pesado ou indisponível.

1. Resumo executivo do percurso

• O projeto começou com um scanner portátil, leve, em evolução contínua, com foco inicial em estabilidade, portabilidade e leitura básica de picks.

• Ao longo das versões 8.x a 11.x, o sistema evoluiu de simples listagem de jogos para um mecanismo com mercado sugerido, classificação de value, stake, bankroll, registo e validação.

• A v11.5 é a baseline oficial para testes reais porque foi a primeira versão orientada a fixtures reais do dia via API e com fluxo completo de aposta -> registo -> fecho manual -> banca.

2. O que foi consolidado até à v11.5

| Bloco | Estado | O que está efetivamente resolvido |
| --- | --- | --- |
| Portabilidade | Consolidado | Aplicação local, leve e operacional em ambiente portátil. |
| Fixtures reais | Consolidado | Busca jogos do dia via API e filtra ligas-alvo. |
| Mercados | Parcial | Já sugere mercado, mas o motor ainda é heurístico e não deriva dos indicadores ABC PRO. |
| Execução | Consolidado | Registo local de apostas e fecho manual WIN / LOSS / VOID. |
| Banca | Consolidado | Banca inicial e atual, histórico e drawdown simples. |
| Validação | Consolidado | ROI, strike rate, profit factor e histórico recente. |
| Indicadores avançados | Não integrados | TSI/DCI e probabilidades por mercado estão em linha paralela (v12). |

3. Racional da v11.5 como versão de testes

• A v11.5 permite testar o processo real, não apenas o modelo: jogos reais do dia, picks reais, registo real e fecho manual.

• É importante não mexer na v11.5 durante a fase oficial de validação. O objetivo é observar o sistema, não ‘ajudá-lo’.

• A versão foi escolhida como baseline por combinar o fluxo operacional com a leveza técnica necessária ao hardware disponível.

Regra de ouro da validação Durante o teste oficial da v11.5, não se ajusta o motor, os thresholds, as stakes ou os mercados. A ideia é deixar o sistema viver e observar a sua performance.

4. Plano oficial de validação — 50 apostas

| Parâmetro | Definição acordada |
| --- | --- |
| Banca inicial | 100u |
| Amostra | 50 apostas |
| Checkpoints | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 apostas |
| Stake | Conforme sistema (normalmente 1u / 2u) |
| Mudanças na baseline | Nenhuma até fechar as 50 apostas |

Escala de leitura esperada para as 50 apostas:

| Zona | ROI esperado | Leitura |
| --- | --- | --- |
| Mínimo / alerta | -5% a 0% | Pode ser ausência de edge ou variância negativa; pede cautela. |
| Aceitável | 0% a 5% | Sistema pode ter edge leve; requer mais amostra. |
| Bom | 5% a 10% | Sinal de sistema sólido. |
| Muito bom | 10% a 15% | Edge claro e potencial sério. |
| ‘Uau’ | 15%+ | Sistema muito forte; ainda assim, precisa de maturidade estatística. |

5. Procedimento operacional diário na v11.5

• Escolher a data e correr o scanner.

• Verificar se o cabeçalho mostra ‘Fonte: API’ e se o número de jogos elegíveis faz sentido para essa data.

• Analisar o BEST OF DAY e o ALL, sem acrescentar opinião humana por fora do sistema.

• Usar o botão ‘Apostar’ apenas nas picks que forem efetivamente seguidas.

• Após o fim dos jogos, fechar manualmente as apostas em ‘Apostas abertas’.

• Registar a mesma informação no Excel de tracking para redundância e análise posterior.

6. Template paralelo de tracking

• Foi criado um Excel com colunas: Nº, Data, Jogo, Mercado, Odd, Stake, Resultado, Lucro, Banca, Tipo e Nota.

• Esse ficheiro serve como redundância externa ao sistema e como apoio à análise checkpoint a checkpoint.

• A recomendação é usar notas curtas, por exemplo: ‘✔ alinhada’, ‘⚠ dúvida’, ‘forçada’.

7. Questões e melhorias já identificadas na linha v11

| Tema | Situação observada | Decisão |
| --- | --- | --- |
| Mercado ‘equipa favorita’ | A UI não explicita quem é a equipa favorita. | Na prática, executar manualmente como ‘Napoli Over 1.5’ / ‘Leipzig Over 1.5’. Mais tarde, a UI deve explicitar a equipa. |
| Mercados na v11.5 | Mercado ainda vem de lógica heurística. | Aceitar para validação operacional; não usar como benchmark final de inteligência. |
| Odds e edge | Edge ainda não vem de probabilidade derivada de indicadores próprios. | Este gap será resolvido na linha v12. |
| Chat pesado | Muito contexto acumulado. | Criar documentação paralela e preparar eventual migração de chat. |

8. O que falta fazer antes de a v12 entrar como linha principal

• Fechar a validação operacional da v11.5 com 50 apostas ou com uma amostra suficientemente instrutiva.

• Conservar o histórico da v11.5 como baseline comparativa.

• Separar mentalmente e tecnicamente a linha v11.5 (operação) da linha v12 (desenvolvimento do motor).

• Usar a experiência da v11.5 para detetar problemas de execução, não para reescrever o modelo à pressa.

9. O que já está pensado para a v12

• Construção em paralelo, sem tocar na v11.5.

• Step 1: TSI e DCI por jogo real do dia, apresentados em grelha simples e auditável.

• Step 2: conversão de TSI/DCI em probabilidades por mercado.

• Step 3: odd justa e edge automáticos.

• Step 4: escolha do melhor mercado por jogo.

• Step 5: explicação curta da pick.

Importante A v12 não é uma continuação desorganizada da v11. É uma nova camada de inteligência construída em paralelo. A v11.5 prova operação; a v12 vai provar raciocínio.

10. Ideias estratégicas guardadas para o futuro

• Probabilidade por mercado como feature central do sistema.

• Curva multi-linha de golos (avaliar várias linhas no backend, mostrar só o melhor no frontend).

• Explicabilidade curta da pick: porque este mercado e não outro.

• Aproveitar benchmarking de outras plataformas, mas só absorvendo o que reforça a identidade do ABC PRO.

• Possível migração para ambiente web apenas numa fase madura (v20+), se houver edge validado e necessidade real de escala.

11. Regras para migração de contexto para outro chat

• Levar o ZIP da versão ativa (v11.5), os documentos técnicos e os ficheiros de tracking.

• No novo chat, começar por anexar a versão ativa e o documento orientador, para restaurar o contexto sem depender do histórico antigo.

• Usar este documento como mapa do que já foi feito e do que ainda falta.

12. Próxima ação recomendada

Plano imediato Continuar a validação da v11.5 aqui, se o chat aguentar, até pelo menos ao primeiro checkpoint significativo. Em paralelo, manter a documentação pronta. Se houver necessidade de migrar, a continuidade do projeto fica protegida.